TEMAS SELECTOS DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN III

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

Proyecto: Sistema de Menú Interactivo con Realidad Aumentada

ALUMNO:

- MORALES GALICIA ANGEL URIEL – 319108745

PROFESOR:  ING. ARTURO PÉREZ DE LA CRUZ

GRUPO: 02

FECHA DE ENTREGA: 20/05/2026

SEMESTRE: 2026-2

ANÁLISIS DE COSTOS Y VIABILIDAD

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo actualizar el análisis de costos y viabilidad del proyecto

A diferencia de la propuesta inicial, donde se contemplaba un alcance limitado de entre 3 y 5 platillos en Realidad Aumentada, la implementación final integró un menú mucho más amplio con imágenes, modelos 3D, prefabs, visor 3D, experiencia RA, orden de mesa y confirmación final. En la propuesta original el sistema se planteaba como una herramienta de publicidad interactiva para mejorar la presentación de productos, reducir indecisión e incrementar el atractivo del menú.

2. ALCANCE REAL IMPLEMENTADO

La aplicación final incluye:

- Menú digital interactivo.

- Categorías de productos.

- Búsqueda y filtrado de platillos.

- Cards visuales de productos.

- Panel de detalle.

- Modal de información completa.

- Imágenes de platillos.

- Información de ingredientes, nutrición, porción, calorías y advertencias.

- Visor 3D integrado.

- Modelos 3D en formato FBX.

- Catálogo de prefabs para Realidad Aumentada.

- Escena AR con Vuforia.

- Detección de marcador de mesa.

- Rotación, escala y vista grande de modelos.

- Cambio entre platillos dentro de RA.

- Agregar productos a la orden.

- Vista de “Mi orden”.

- Confirmación final de orden.

- APK funcional para Android.

La estructura final del proyecto confirma que se integraron modelos, prefabs, imágenes, escenas, scripts, recursos, UXML y USS organizados dentro de Assets/_Project, además de entregables como marcador, videos, documentación y build.

3. COSTOS REALES DEL PROYECTO

Los costos se dividen en cinco categorías principales:

- Hardware.

- Software y servicios.

- Creación de contenido.

- Desarrollo.

- Pruebas y entrega.

4. COSTOS DE HARDWARE

| Concepto | Descripción | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| Laptop de desarrollo | Equipo principal usado para Unity, compilación Android, edición de modelos, generación de assets y pruebas. | $33,000 MXN |
| Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE | Dispositivo final de pruebas y demostración de la aplicación. | $8,000 – $10,000 MXN |
| Periféricos y estación de trabajo | Mouse, teclado, mouse pad, cables, multicontacto y espacio de trabajo. | $3,000 – $5,000 MXN |
| Internet | Descarga de herramientas, assets, modelos, sincronización y subida de entregables. | $750 MXN mensual |
| Marcador impreso | Impresión del marcador físico usado por Vuforia. | $50 – $150 MXN |

Subtotal aproximado de hardware y entorno de trabajo: $44,800 – $48,900 MXN

En el avance anterior ya se contemplaba una laptop de alto rendimiento, periféricos, estación de trabajo, dispositivo móvil de pruebas e internet como parte de la infraestructura necesaria para desarrollar y validar el proyecto.

5. COSTOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS

| Concepto | Uso en el proyecto | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| Unity | Motor principal de desarrollo. | Gratuito |
| Vuforia | SDK de Realidad Aumentada. | Gratuito para prototipo |
| Visual Studio | Edición de código C#. | Gratuito |
| GitHub | Control de versiones y entrega. | Gratuito |
| ChatGPT Pro | Apoyo en diseño visual, generación de ideas, documentación, estructura de código y resolución de errores. | $400 – $500 MXN mensual |
| Tripo AI | Generación de modelos 3D a partir de imágenes. | $200 – $600 MXN mensual |
| Herramientas de edición/imagen | Ajuste de imágenes, recursos visuales y preparación de assets. | Variable |

Subtotal aproximado de software y servicios usados: $600 – $1,100 MXN mensuales

Para una implementación comercial real, estos costos podrían variar dependiendo del tipo de licencia, cantidad de modelos generados y herramientas usadas para producción de contenido.

6. COSTOS DE CREACIÓN DE CONTENIDO

Una parte importante del proyecto fue la creación de recursos visuales y modelos 3D.

| Actividad | Descripción | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| Generación de imágenes base | Imágenes de platillos usadas como referencia visual. | Incluido en servicios de IA |
| Generación de modelos 3D | Modelos creados con apoyo de Tripo AI. | Incluido en suscripción |
| Limpieza y ajuste de modelos | Revisión de escala, textura, orientación y prefabs. | Incluido en horas de desarrollo |
| Imágenes de producto | PNG usados en menú, detalle y orden. | Incluido en producción visual |
| Marcador AR | Imagen diseñada para detección con Vuforia. | Incluido en producción visual |

Aunque parte del contenido se generó con herramientas de IA, el trabajo no fue automático: fue necesario revisar resultados, importar modelos, corregir escalas, preparar prefabs y asociarlos al catálogo AR.

7. COSTOS DE DESARROLLO

El desarrollo se considera como servicio profesional de ingeniería de software, ya que implicó programación, diseño, integración AR, modelado, pruebas y documentación.

| Actividad | Horas estimadas |
| --- | --- |
| Planeación y diseño del concepto | 15 h |
| Diseño UI/UX | 25 h |
| Construcción del menú digital | 30 h |
| Desarrollo de controladores UI | 35 h |
| Integración de modelos 3D | 25 h |
| Integración con Vuforia | 20 h |
| Desarrollo de escena RA | 25 h |
| Manejo de estado entre escenas | 10 h |
| Orden y confirmación | 12 h |
| Pruebas en tablet | 20 h |
| Corrección de errores | 25 h |
| Documentación y entregables | 20 h |

Total aproximado: 262 horas

Tomando una tarifa conservadora de: $300 MXN / hora

El costo de desarrollo sería: 262 h × $300 MXN = $78,600 MXN

En la propuesta anterior se había estimado un desarrollo de 180 horas con una tarifa de $300 MXN por hora, dando $54,000 MXN. Sin embargo, el alcance final creció porque se integraron más modelos, más pantallas, visor 3D, persistencia de orden, cambios entre escenas y experiencia RA más completa.

8. RESUMEN TOTAL DE INVERSIÓN

| Categoría | Costo estimado |
| --- | --- |
| Hardware y entorno de trabajo | $44,800 – $48,900 MXN |
| Software y servicios | $600 – $1,100 MXN |
| Creación de contenido | Incluido en servicios y desarrollo |
| Desarrollo profesional | $78,600 MXN |
| Pruebas y entrega | Incluido en desarrollo |
| Marcador físico | $50 – $150 MXN |

Total aproximado del proyecto: $124,050 – $128,750 MXN

Este monto representa el costo de desarrollo y validación de un prototipo funcional avanzado. Para una implementación comercial real, algunos costos podrían reducirse si se reutilizan componentes, modelos, estructura de código y diseño base.

9. VIABILIDAD TÉCNICA

El proyecto es técnicamente viable porque ya existe una versión funcional que corre en Android.

Factores positivos:

- Unity permite desarrollar para Android de forma estable.

- Vuforia permite reconocimiento de imágenes mediante marcador.

- Los modelos FBX pueden integrarse como prefabs.

- La aplicación ya cuenta con dos escenas funcionales.

- El estado entre menú y RA se conserva.

- El APK fue generado y probado en dispositivo real.

Riesgos técnicos:

- El rendimiento depende de la cantidad y complejidad de modelos.

- La detección AR depende de iluminación y calidad del marcador.

- El tamaño del APK puede crecer por modelos y texturas.

- El diseño actual está optimizado para una tablet específica.

Conclusión técnica:

El proyecto es técnicamente viable como prototipo avanzado y puede evolucionar a producto comercial mediante optimización de modelos, reducción de peso del APK y pruebas en más dispositivos.

10. VIABILIDAD OPERATIVA

El sistema es operativo para un entorno tipo restaurante porque no requiere cambios profundos en la operación.

Ventajas operativas:

- El cliente usa una tablet en mesa.

- El marcador puede imprimirse y colocarse en cada mesa.

- No requiere conexión inicial con cocina para funcionar como menú visual.

- El personal solo necesita explicar el uso básico.

- La aplicación puede usarse como apoyo a la decisión de compra.

Limitaciones operativas actuales:

- No envía pedidos reales a cocina.

- No procesa pagos.

- No tiene panel administrativo.

- La actualización del menú requiere modificar el proyecto.

Conclusión operativa:

La solución puede implementarse como experiencia visual y de preventa dentro del restaurante. Para operación completa se requeriría conectar el sistema con cocina, pagos o administración de menú.

11. VIABILIDAD ECONÓMICA

La viabilidad económica depende de que la aplicación ayude a incrementar el ticket promedio o mejore la conversión de platillos visualizados a platillos ordenados.

Ejemplo de recuperación:

- Clientes diarios estimados por sucursal: 100

- Incremento estimado por cliente: $20 MXN

- Ingreso adicional diario: 100 × $20 = $2,000 MXN

- Ingreso adicional mensual: $2,000 × 30 = $60,000 MXN

Si la implementación costara entre $60,000 y $90,000 MXN por sucursal, el retorno podría lograrse en aproximadamente: 1.5 a 3 meses

En un escenario más conservador:

- Clientes diarios: 50

- Incremento por cliente: $15 MXN

- Ingreso adicional diario: $750 MXN

- Ingreso adicional mensual: $22,500 MXN

El retorno se lograría entre: 3 a 6 meses

Este planteamiento coincide con la idea anterior de que un incremento de $20 a $30 MXN por cliente podría recuperar la inversión en un periodo corto dependiendo del flujo de clientes.

12. VIABILIDAD COMERCIAL

El proyecto es comercialmente viable porque se dirige a restaurantes que buscan diferenciarse mediante experiencias digitales.

Mercado objetivo:

- Restaurantes de gama media.

- Restaurantes de gama media-alta.

- Cadenas restauranteras.

- Franquicias.

- Restaurantes con enfoque visual o temático.

- Negocios que buscan mejorar experiencia en mesa.

Beneficios comerciales:

- Diferenciación frente a competencia.

- Experiencia más atractiva para clientes.

- Mayor intención de compra.

- Mejor presentación de productos.

- Potencial para redes sociales.

- Posicionamiento como restaurante innovador.

El documento inicial ya identificaba que la adopción de Realidad Aumentada en restaurantes en México es limitada, lo que representa una oportunidad de innovación y diferenciación.

13. ANÁLISIS DE RIESGOS

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Bajo rendimiento por modelos pesados | Medio | Optimizar FBX, texturas y prefabs |
| Mala detección del marcador | Medio | Usar marcador con alto detalle y buena impresión |
| APK demasiado pesado | Medio | Comprimir texturas y subir APK por Releases |
| Falta de integración con cocina | Alto para venta real | Desarrollar módulo de pedidos |
| Cambios constantes en menú | Medio | Crear panel administrador |
| Costo de modelos 3D | Medio | Vender paquetes por actualización |
| Uso incorrecto por clientes | Bajo | Interfaz simple y capacitación mínima |

14. CONCLUSIÓN DE VIABILIDAD

El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, operativo, económico y comercial.

La aplicación ya funciona como prototipo avanzado en Android, integra Realidad Aumentada mediante Vuforia y demuestra un flujo completo de menú digital: selección de platillo, consulta de información, visualización 3D, experiencia AR, orden y confirmación.

Aunque actualmente no está conectada a cocina ni pagos, su valor principal está en mejorar la experiencia visual del cliente y apoyar la decisión de compra. Esto la convierte en una solución atractiva para restaurantes que buscan diferenciarse mediante tecnología interactiva.

El proyecto puede evolucionar a un producto comercial mediante:

- Optimización de modelos.

- Integración con cocina.

- Panel de administración.

- Analítica de uso.

- Modelo de suscripción.

- Escalabilidad por sucursal.

Por lo tanto, Italianni’s AR Menu no solo cumple con el objetivo académico, sino que también demuestra potencial real como solución vendible para restaurantes.